РОССТАТ

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА**

(КРАСНОЯРСКСТАТ)

**ПРЕСС-ВЫПУСК**

**Выполнение федеральной адресной инвестиционной программы   
в Красноярском крае в 2020 году**

(при использовании данных ссылка на Красноярскстат обязательна)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26.02.2021 |  | г. Красноярск |

В 2020 году в рамках реализации государственной социально-экономической политики в Федеральную адресную инвестиционную программу по Красноярскому краю включен 21 объект. Общий лимит государственных капитальных вложений составил 4256,5 миллиона рублей.

Из средств консолидированного бюджета фактически перечислено   
4149,8 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 98,5 процента,   
из регионального – 1,5 процента. По состоянию на 1 января 2021 года полностью профинансировано 17 объектов, от 31 процента до 50 процентов   
– 1 объект, от 91 процента до 99,9 процента – 3 объекта.

На строительство и реконструкцию объектов, относящихся   
к деятельности транспортировки и хранения, направлено 48,4 процента общего объема бюджетных ассигнований. На объекты сферы строительства, включая возведение, реконструкцию автомобильных дорог и их обустройство, переведено 23,5 процента общего объема бюджетного финансирования, государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения – 18,7 процента, операций с недвижимым имуществом – 8,3 процента.

За 2020 год на стройках и объектах Красноярского края, включенных   
в федеральную адресную инвестиционную программу, за счет всех источников финансирования фактически освоено 3830,7 миллиона рублей. В 2020 году введено в действие 2 объекта, из них 1 объект – на полную мощность,   
1 объект – частично.