РОССТАТ

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА**

(КРАСНОЯРСКСТАТ)

**ПРЕСС-ВЫПУСК**

**Выполнение федеральной адресной инвестиционной программы   
в Республике Хакасия в 2020 году**

(при использовании данных ссылка на Красноярскстат обязательна)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26.02.2021 |  | г. Абакан |

В 2020 году в рамках реализации государственной социально-экономической политики в Федеральную адресную инвестиционную программу по Республике Хакасия включено 3 объекта. Общий лимит государственных капитальных вложений составил 941,2 миллиона рублей.

Из средств консолидированного бюджета фактически перечислено   
841,9 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 91,2 процента, регионального – 8,8 процента. По состоянию на 1 января 2021 года полностью профинансировано 2 объекта, от 71 процента до 90 процентов – 1 объект.

На строительство и реконструкцию объектов в области здравоохранения и социальных услуг направлено 44 процента общего объема бюджетных ассигнований. На объекты сферы культуры, спорта, организации досуга   
и развлечений переведено 28,2 процента общего объема бюджетного финансирования, строительства, включая возведение и реконструкцию автомобильных дорог и их обустройство, – 27,8 процента.

За 2020 год на стройках и объектах Республики Хакасия, включенных   
в федеральную адресную инвестиционную программу, за счет всех источников финансирования фактически освоено 841,3 миллиона рублей. В 2020 году ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства не осуществлялся.