РОССТАТ

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА**

(КРАСНОЯРСКСТАТ)

**ПРЕСС-ВЫПУСК**

**Выполнение федеральной адресной инвестиционной программы
в Республике Хакасия в 2017 году**

(при использовании данных ссылка на Красноярскстат обязательна)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21.02.2018 |  | г. Абакан |

В рамках реализации государственной социально-экономической политики Министерством экономического развития Российской Федерации в 2017 году
в Федеральную адресную инвестиционную программу по Республике Хакасия было включено 7 строек, из них 2 объекта планировалось ввести
в эксплуатацию, по 1 объекту выполнить проектно-изыскательские работы.

Общий лимит государственных капитальных вложений составил
0,9 миллиарда рублей, из них средства федерального бюджета – 83,7 процента, регионального – 16,3 процента.

По федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России» на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог
и устройство их искусственного электроосвещения выделено 49,7 процента
от общего объема бюджетных ассигнований. По федеральной целевой программе «Культура России» на реконструкцию Русского республиканского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова и строительство Национального архива зарезервировано 15,3 процента общего лимита. На объекты здравоохранения (строительство лечебного корпуса № 2 ГБУЗ РХ РКБ имени
Г.Я. Ремишевской) зарезервировано 35 процентов от общего лимита.

В 2017 году из средств консолидированного бюджета фактически перечислено 69,4 процента от общего объема средств, выделенных по адресной инвестиционной программе, при этом полностью профинансировано 4 объекта,
от 31 процента до 50 процентов – 1 объект.

По состоянию на 1 января 2018 года без учета проектно-изыскательских работ полную техническую готовность имели 2 объекта, от 31% до 50% –
1 объект, до 30 процентов – 3 объекта.