РОССТАТ

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА**

(КРАСНОЯРСКСТАТ)

**ПРЕСС-ВЫПУСК**

**Выполнение федеральной адресной инвестиционной программы   
в Республике Тыва в 2019 году**

(при использовании данных ссылка на Красноярскстат обязательна)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.02.2020 |  | г. Кызыл |

В 2019 году в рамках реализации государственной социально-экономической политики в Федеральную адресную инвестиционную программу по Республике Тыва включено 6 объектов. Общий лимит государственных капитальных вложений составил 877 миллионов рублей.

Из средств консолидированного бюджета фактически перечислено   
752,4 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 91,2 процента, регионального – 8,8 процента. По состоянию на 1 января 2020 года полностью профинансировано 3 объекта, от 71 процента до 99,9 процента – 2 объекта.

На строительство и реконструкцию объектов, относящихся   
к деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений направлено 74 процента общего объема перечисленных бюджетных ассигнований. На объекты, связанные со сферой государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения переведено   
10 процентов общего объема бюджетного финансирования, здравоохранения   
и социальных услуг – 7,5 процента, строительства, включая возведение, реконструкцию автомобильных дорог и их обустройство – 7,4 процента.

За 2019 год на стройках и объектах Республики Тыва, включенных   
в федеральную адресную инвестиционную программу, за счет всех источников финансирования фактически освоено 753,4 миллиона рублей. Из 3 объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2019 году, введен в действие   
на полную мощность 1 объект.