РОССТАТ

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА**

(КРАСНОЯРСКСТАТ)

**ПРЕСС-ВЫПУСК**

**Выполнение федеральной адресной инвестиционной программы   
в Республике Тыва в 2017 году**

(при использовании данных ссылка на Красноярскстат обязательна)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26.02.2018 |  | г. Кызыл |
|  |  |  |

В рамках реализации государственной социально-экономической политики Министерством экономического развития Российской Федерации в 2017 году   
в Федеральную адресную инвестиционную программу по Республике Тыва   
было включено 4 стройки, из них 2 объекта планировалось ввести   
в эксплуатацию.

Общий лимит государственных капитальных вложений составил   
1230,7 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета – 93,5 процента, регионального – 6,5 процента. На строительство и реконструкцию объектов, относящихся к деятельности в области культуры, спорта, организации досуга   
и развлечений (строительство спортивно-культурного центра в Кызылском муниципальном районе) планировалось направить 44,2 процента от общего объема бюджетных ассигнований. На стройки, относящиеся к деятельности   
по транспортировке и хранению (реконструкция аэропортового комплекса   
в г. Кызыле), зарезервировано 30 процентов от общего лимита. На объекты, сферы образования выделено 25,7 процента, что связано   
со строительством школы и пришкольного интерната в Улуг-Хемском муниципальном районе.

В 2017 году из средств консолидированного бюджета фактически перечислено 85,2 процента от общего объема средств, выделенных по адресной инвестиционной программе, при этом полностью профинансировано 2 объекта,   
от 71 процента до 99,9 процента – 2 объекта.

По состоянию на 1 января 2018 года полную техническую готовность   
имели 2 объекта, свыше 90 процентов – 1 объект.