РОССТАТ

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА**

(КРАСНОЯРСКСТАТ)

**ПРЕСС-ВЫПУСК**

**Выполнение федеральной адресной инвестиционной программы
в Красноярском крае в 2017 году**

(при использовании данных ссылка на Красноярскстат обязательна)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21.02.2018 |  | г. Красноярск |

В рамках реализации государственной социально-экономической политики Министерством экономического развития Российской Федерации в 2017 году
в Федеральную адресную инвестиционную программу по Красноярскому краю было включено 42 стройки, из них 6 объектов планировалось ввести
в эксплуатацию, по 4 объектам выполнить проектно-изыскательские работы.

Общий лимит государственных капитальных вложений составил
19,3 миллиарда рублей, из них средства федерального бюджета – 86,5 процента, регионального – 13,5 процента. В рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года на строительство и реконструкцию объектов, относящихся к деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, планировалось направить 43,4 процента от общего объема бюджетных ассигнований. На стройки, относящиеся к деятельности по операциям
с недвижимым имуществом (строительство комплекса общежитий для студентов и работников образования Сибирского федерального университета), зарезервировано 14,7 процента от общего лимита. На объекты, связанные со сферой строительства, выделено 14,1 процента, что связано с возведением автодороги в створе ул. Волочаевской в городском округе г. Красноярске, а также со строительством и реконструкцией федеральных автомобильных дорог.

В 2017 году из средств консолидированного бюджета фактически перечислено 96,6 процента от общего объема средств, выделенных по адресной инвестиционной программе, при этом полностью профинансировано 32 объекта, от 51 процента до 99,9 процента – 7 объектов.

По состоянию на 1 января 2018 года без учета проектно-изыскательских работ полную техническую готовность имели 3 объекта, от 51,0% до 99,9% –
19 объектов, до 50 процентов –15 объектов.