РОССТАТ

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА**

(КРАСНОЯРСКСТАТ)

**ПРЕСС-ВЫПУСК**

**Выполнение федеральной адресной инвестиционной программы
в Красноярском крае в 2019 году**

(при использовании данных ссылка на Красноярскстат обязательна)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.02.2020 |  | г. Красноярск |

В 2019 году в рамках реализации государственной социально-экономической политики в Федеральную адресную инвестиционную программу по Красноярскому краю включен 21 объект. Общий лимит государственных капитальных вложений составил 10228,5 миллиона рублей.

Из средств консолидированного бюджета фактически перечислено
9890,2 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 89,3 процента, регионального – 10,7 процента. По состоянию на 1 января 2020 года полностью профинансировано 17 объектов, от 51 процента до 99,9 процента – 3 объекта.

На строительство и реконструкцию объектов, относящихся к деятель-ности в области здравоохранения и социальных услуг направлено 48,9 процента общего объема перечисленных бюджетных ассигнований. На объекты, связанные со сферой строительства, включая возведение, реконструкцию автомобильных дорог и их обустройство, переведено 17,3 процента общего объема бюджетного финансирования, транспортировки и хранения –
15,2 процента, операций с недвижимым имуществом – 10 процентов, государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения – 8 процентов.

За 2019 год на стройках и объектах Красноярского края, включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу, за счет всех источников финансирования фактически освоено 8838,4 миллиона рублей. Из 4 объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2019 году, 3 объекта введены
в действие на полную мощность, 1 объект – частично.